1.

As a project manager I want to plan the project so that I can make the best use of my resources.

Genom att använda WBS, Work Breakdown Structure.

Dela upp uppgiften i mindre delar så man lättare kan överskåda enskilda uppgifter och sedan fördela ut uppgifterna till väl valda personer som kan just de bitarna.

2.

As a project manager I need to decide what to focus on building right now so that I best satisfy all customers’ expectations.

Prioritera viktiga delar som är viktiga för kunden. Att man väljer en iterativ arbetsprocess och i tidiga iterationer väljer att göra kritiska delar av projektet.

3.

As a project manager I want to track the project so that I can see what the current status is.

Genom att använda ett GANTT diagram.

Gantt schemat skapas med hjälp av WBS som tidigare användes där man radat upp uppgifterna som krävs för att en viss del ska bli klar

Ett Gantt schema visar uppgifterna som ska utföras, tiden det får ta och deadline samt ansvarsperson.

4.

As a project manager I want to track the project so that I can forecast whether we will deliver on time or not.

Genom ett Earned value chart där man kan se tidsåtgången kontra progressen och jämfört med den planerade tiden.

Progressen kan mätas med hjälp av tid, story points eller vad som nu känns lämpligt för projektet

5.

As a software designer I want to document my design in a standardised format so that I can communicate it to other software engineers

Genom UML design